Projeto: DoaFácil

Status: MVP 0.1

Data: 08 de Abril de 2026

# Objetivos deste documento

Definir claramente o trabalho a ser realizado e as entregas previstas para o MVP do

projeto DoaFácil, garantindo o alinhamento entre a equipe de desenvolvimento e os

objetivos sociais da plataforma.

# Situação atual e justificativa do projeto

- Problema: Doadores individuais possuem itens em bom estado (móveis, eletrodomésticos, alimentos) mas enfrentam dificuldades logísticas e falta de canais diretos com quem precisa. ONGs perdem oportunidades de arrecadação por falta de um catálogo centralizado e organizado.

- Solução: O DoaFácil atua como uma ponte digital, oferecendo uma plataforma web/mobile onde doadores anunciam itens rapidamente e ONGs podem buscar, reservar e agendar a retirada de forma eficiente.

# Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

- S (Específico): Desenvolver um MVP web/mobile para intermediação de doações de grande porte ou perecíveis.

- M (Mensurável): Monitorar a taxa de conversão de itens postados vs. reservados e o tempo médio entre postagem e retirada.

- A (Atingível): Utilizar arquitetura de baixo custo (Firebase, Vercel) para manter o custo de operação próximo a zero na fase de validação.

- R (Realístico): Validar se a centralização reduz o desperdício de itens úteis e aumenta o engajamento das ONGs locais.

- T (Tempo): Cronograma de execução de 8 semanas.

# Escopo do Produto

- Autenticação Simples: Login via Google ou Firebase para doadores e ONGs.

- Catálogo Inteligente: Feed de doações com geolocalização e filtros por categoria/proximidade.

- Sistema de Reserva: Botão “Tenho Interesse” que bloqueia o item temporariamente para uma ONG específica.

- Comunicação Direta: Chat integrado para alinhamento de detalhes logísticos após a reserva.

- Notificações em Tempo Real: Alertas via Push/E-mail sobre novos itens e confirmações de interesse.

- Dashboard de Gestão: Painel para ONGs acompanharem histórico de coletas e gerenciarem recebimentos.

# Exclusões do projeto / Fora do Escopo

- Transporte físico dos itens (responsabilidade definida entre as partes no chat).

- Processamento de doações financeiras.

- Auditoria física da qualidade dos itens postados.

# Restrições

- Uso obrigatório de ferramentas de baixo custo/gratuitas.

- Prazo de desenvolvimento e testes limitado a 8 semanas.

# Premissas

- Disponibilidade de acesso à internet pelos doadores e ONGs.

- Capacidade dos doadores de fotografar e descrever os itens.

- Interesse das ONGs em reservar e retirar os itens anunciados.

# Entregas e Critérios de Aceitação

- Semanas 1-2: Modelagem de dados e prototipagem de alta fidelidade (Figma).

- Semanas 3-6: Desenvolvimento do Core (Autenticação, CRUD de doações, Chat)..

- Semanas 7-8: Integração de geolocalização, testes com usuários reais e ajustes finais.

# Levantamento de Requisitos

Requisitos Funcionais:

Requisitos Não Funcionais: